# ROMÂNIA									ANEXA 5

JUDEŢUL MUREŞ

CONSILIUL JUDEŢEAN

PROGRAMUL

lucrărilor de drumuri din fonduri bugetare pe anul 2005

- lei RON-

| Nr. crt. | Capitol de cheltuieli Denumire obiectiv sau lucrare | U.M | Fizic | Valoric | Influenţe | Prog. Rectificat |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I. | CHELTUIELI CURENTE, total din care: | Km | - | 11.574.400 | +300.000 | 11.874.400 |
| A. | Reparaţii curente, întreţinere şi administrare, total, din care: | - | - | 10.504.400 | +100.000 | 10.604.400 |
| A | Servicii pregătitoare aferente întreţinerii şi reparării drumurilor publice | - | - | 1.226.000 | -120.000 | 1.106.000 |
| A1. | Gestionarea drumurilor publice | - | - | 600.000 | -120.000 | 480.000 |
| A2. | Întocmirea documentaţiilor tehnico-ec. pt. lucrări de întreţinere şi reparaţii la dr publice | - | - | 526.000 | - | 526.000 |
| A4. | Studii, cercetări, experimentări | - | - | 100.000 | - | 100.000 |
| B | Lucrări şi servicii privind întreţinerea curentă a drumurilor publice | - | - | 5.284.000 | +220.000 | 5.504.000 |
| 1 101 | Întreţinere curentă pe timp de vară; din care: | - | - | 3.779.000 | +220.000 | 3.999.000 |
|  | 101.1.1. Plombări: | - | - | 3.075.000 | +220.000 | 3.295.000 |
|  | 101.2.1. Tăierea acostamentelor: | - | - | 150.000 | - | 150.000 |
|  | 101.2.2. Curăţire şanţuri: | - | - | 60.000 | - | 60.000 |
|  | 101.1.5. Întreţinerea drumurilor pietruite: | Km | 17,151 | 494.000 | - | 494.000 |
| 1 | DJ 136 Sg. de Pădure – Bezid | Km | 7,765 | 216.900 | - | 216.900 |
| 2 | DJ 154A Reghin-Ruşii Munţi-Deda | Km | 3,200 | 100.900 | - | 100.900 |
| 3 | DJ 151B Ungheni – Căpîlna de Sus – Bahnea – Cund – lim jud. Sibiu | Km | 2,600 | 70.700 | - | 70.700 |
| 4 | DJ 154E Reghin-Solovăstru-Gurghiu | Km | 3,586 | 105.500 | - | 105.500 |
| 2 101.1.3 | Întreţinere pavaje | Km | 0,830 | 300.000 | - | 300.000 |
| 1. | DJ 152A Tg. Mureş(DN 15E)-Band-Iernut | Km | 0,500 | 160.000 | - | 160.000 |
| 2. | DJ 153C Reghin(DN15)-Lăpuşna | Km | 0,330 | 140.000 | - | 140.000 |
| 3 102 | Întreţinere curentă pe timp de iarnă | - | - | 1.205.000 | - | 1.205.000 |
| C | Lucrări şi servicii privind întreţinerea periodică a dr publice | Km | 28,656 | 1.533.400 | - | 1.533.400 |
| 1 103 | Tratamente bituminoase | Km | 26,806 | 880.400 | - | 880.400 |
| 1. | DJ 106 lim. Jud Sibiu-Apold-Sighişoara (DN 13) | Km | 0,765 | 28.700 | - | 28.700 |
| 2. | DJ 107D lim. Jud Alba-Herepea-Crăieşti-Corneşti-Adămuş | Km | 3,390 | 115.900 | - | 115.900 |

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. | DJ 107G lim. Jud Alba-Botez-Cecălaca-Aţintiş-Luduş (DN 15) | Km | 0,530 | 18.500 | - | 18.500 |
| 4. | DJ 135 Tg. Mureş-Tîmpa-Miercurea Nirajului - Sărăţeni- lim. Jud Harghita | Km | 5,374 | 175.700 | - | 175.700 |
| 5. | DJ 135A Viforoasa(DN 13A)-Neaua-M. Nirajului-Hodoşa-Sîmbriaş-DJ153 | Km | 5,540 | 182.300 | - | 182.300 |
| 6. | DJ 142Tîrnăveni(DN14A)-Găneşti –Coroi-Bălăuşeri(DN 13) | Km | 1,050 | 31.200 | - | 31.200 |
| 7. | DJ 142D Botorca-Deleni-Băgaciu(DJ142A) | Km | 1,200 | 34.900 | - | 34.900 |
| 8. | DJ 143 Daneş-Criş- lim. jud. Sibiu | Km | 1,000 | 37.200 | - | 37.200 |
| 9. | DJ 151 Luduş(DN15)-Sărmaş-lim. jud Bistriţa Năsăud | Km | 1,457 | 50.700 | - | 50.700 |
| 10. | DJ 152A Tg. Mureş(DN 15E)-Band-Iernut | Km | 1,070 | 32.800 | - | 32.800 |
| 11. | DJ 153A Ernei(DN 15)-Eremitu | Km | 5,430 | 172.500 | - | 172.500 |
| 2 105 | Covoare bituminoase | Km | 1,850 | 383.000 | - | 383.000 |
| 1 | DJ 135A Viforoasa(DN 13A)-Neaua-M. Nirajului-Hodoşa-Sîmbriaş-DJ153 | Km | 0,850 | 173.000 | - | 173.000 |
| 2 | DJ 152B Şăulia-Pogăceaua-Pîrîul Crucii | Km | - | - | - | - |
| 3 | DJ 151A Şăulia-Band | Km | - | - | - | - |
| 4 | DJ 154A Reghin-Ruşii Munşi-Filea-Deda | Km | - | - | - | - |
| 5 | DJ 142C lim.jud. Sibiu-Viişoara-Zagăr | Km | 1,000 | 210.000 | - | 210.000 |
| 3 106 | Reciclare in situ a îmbrăcămintei asfaltice | Km | - | - | - | - |
| 1 | DJ 173 lim. jud Bistriţa-Crăieşti-Rîciu (DN 15E) | Km | - | - | - | - |
| 2 | DJ 152A Tg. Mureş(DN 15E)-Band-Iernut (DN 15) | Km | - | - | - | - |
| 3 | DJ 143 Daneş-Criş- lim. jud. Sibiu | Km | - | - | - | - |
| 4 107 | Siguranţa rutieră | - | - | 150.000 | - | 150.000 |
| 5 110 | Pietruire drum comunal DC 158 Cozma-Socolu de Câmpie | - | - | 120.000 | - | 120.000 |
| D | Lucrări privind reparaţii curente la drumurile publice | Km | 3,755 | 2.461.000 | - | 2.461.000 |
| 1 113 | Lucrări accidentale | - | - | 920.000 | - | 920.000 |
| 2 114 | Îmbrăcăminţi bituminoase uşoare | Km | 2,755 | 1.155.000 | - | 1.155.000 |
| 1. | DJ 107G lim. Jud. Alba-Cecălaca – Aţintiş Km 18+226-19+200 | Km | 0,974 | 420.000 | - | 420.000 |
| 2. | DJ 107G lim. Jud. Alba-Cecălaca – Aţintiş Km 22+379-22+905 | Km | 0,526 | 295.000 | - | 295.000 |
| 3. | DJ 154 Reghin – Batoş – lim. Jud. BN | Km | 1,255 | 440.000 | - | 440.000 |

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 115 | Ranforsări ale sistemelor rutiere | Km | 1,000 | 386.000 | - | 386.000 |
| 1 | DJ 135A Viforoasa(DN 13A)-Neaua-M. Nirajului-Hodoşa-Sîmbriaş-DJ153 | Km | 1.000 | 386.000 | - | 386.000 |
| B | Reparaţii capitale, total , din care: | Buc. | 1 | 1.070.000 | +200.000 | 1.270.000 |
| E | Reparaţii capitale la drumuri, poduri şi anexe | Buc. | 1 | 1.070.000 | +200.000 | 1.270.000 |
| 1 122 | Consolidări şi reabilitări de poduri | Buc. | 1 | 1.070.000 | +200.000 | 1.270.000 |
| 1. | DJ 153B Dumbrăvioara - Fărăgău | Buc. | 1 | 1.070.000 | +200.000 | 1.270.000 |
|  | TOTAL PROGRAM | - | - | 11.574.400 | +300.000 | 11.874.400 |

DIRECTOR EXECUTIV

Ing. Bochiş Nicoleta