ROMÂNIA    						PROIECT

JUDEŢUL MUREŞ

CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÂREA Nr. ______

din 29 mai 2008

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investiţiei

„Restaurare clădire – secţia de artă şi Galeria Ion Vlasiu”

Consiliul Judeţean Mureş,

Văzând expunerea de motive nr. 7338/21.05.2008 a Direcţiei Tehnice Drumuri,  Poduri Judeţene şi Investiţii  privind  investiţia „Restaurare clădire – Secţia de artă şi Galeria Ion Vlasiu”,

Potrivit prevederii art.44 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice  locale,

În temeiul prevederilor art.97 alin (1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată

hotărăşte :

Art.1 Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai investiţiei „Restaurare clădire – secţia de artă şi Galeria Ion Vlasiu”, în valoarea totală de 1 009 540,0 lei din care C+M: 899 440,0 lei, echivalent cu  277 934 euro din care C+M:  247 622,7 euro (1 euro =  3,6323 lei, pentru data de 06.05.2008 comunicat de BNR.).

Art.2 Prezenta hotărâre se comunică conducerii Bibliotecii Judeţene Mureş, care răspunde de executarea acesteia.

PREŞEDINTE

Lokodi Edita Emőke

AVIZAT PENTRU LEGALITATE

SECRETAR

Ioan Togănel

ROMÂNIA

JUDEŢUL MUREŞ

CONSILIUL JUDEŢEAN

Nr.7338/21.05.2008

Dosar nr.VIIC/4

EXPUNERE DE MOTIVE

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investiţiei

"Restaurare clădire - secţia de artă şi Galeria Ion Vlasiu"

În conformitate cu programul de includere a instituţiilor de cultură în circuitul turistic al oraşului şi al judeţului şi pentru punerea în evidenţă a valorilor din patrimoniul Bibliotecii Teleki şi a Galeriei Ion Vlasiu, este nevoie de extinderea şi diversificarea activităţilor desfăşurate în clădire, asigurând condiţii optime de lucru şi de păstrare a obiectelor din dotare .

Clădirea, construită între anii 1799-1802, în stil baroc, este monument istoric şi găzduieşte pe lângă Biblioteca Teleki şi Galeria Ion Vlasiu, din colecţie făcând parte şi picturi care necesită condiţii speciale de păstrare.

În vederea realizării obiectivelor culturale propuse pentru următorii ani şi pentru asigurarea unor condiţii mai bune de depozitare a cărţilor foarte valoroase din dotarea Bibliotecii Teleki şi a lucrărilor de artă, precum şi asigurarea unor condiţii corespunzătoare de lucru şi studiere, Biblioteca Judeţeană consideră necesară reabilitarea şi modernizarea întregii clădiri. Clădirea ultima dată a fost reparată în anul 1962, astfel este nevoie de reparaţii interioare şi exterioare ample, precum şi modernizarea instalaţiei electrice interioare în întreaga clădire, acesta fiind veche, uzată fizic şi moral.

În anul 2004 SC PROIECT SA a întocmit proiectul „Restaurare clădire - secţia de artă şi Galeria Ion Vlasiu, Tîrgu Mureş, judeţul Mureş” pentru restaurarea clădirii în care funcţionează Biblioteca Teleki.

În acest proiect s-a prevăzut consolidarea fundaţiei, realizarea unui drenaj în jurul clădirii pentru eliminarea igrasiei din pereţi, amenajarea unor grupuri sanitare la parter şi etaj, refacerea continuităţii zidăriei prin întreţeseri simple, înlocuirea tencuielii cu mortar de ciment cu mortar din var şi nisip la pereţii care prezintă igrasie, reparaţii la şarpanta din lemn, prin înlocuirea unor elemente de rezistenţă, reparaţii la învelitoare, reparaţii la jgheaburi şi burlane, reparaţii la tâmplăria de lemn, restaurarea porţii de intrare, refacerea gamei cromatice a faţadelor în urma cercetărilor de parament, repararea brâurilor, ancadramentelor la ferestre, a pilaştrilor, desfiinţarea conductelor de gaz şi a contoarelor de gaz după realizarea instalaţiei de încălzire centrală, înlocuirea reţelelor tehnico-edilitare, dotarea clădirii cu instalaţii de protecţie, alarmă, aer condiţionat.

Valoarea totală a investiţiei, conform studiului de fezabilitate, era de 826 555,4 lei din care C+M: 721 750,2 lei (în preţuri dec.2004).

În perioada 2004-2007 s-au executat o parte din aceste lucrări, cum ar fi: drenarea apei în jurul clădirii, realizarea hidroizolaţiei verticale şi orizontale a pereţilor pentru eliminarea igrasiei din aceştia, îndepărtarea tencuielilor cu mortar de ciment  şi retencuirea cu mortar din var şi nisip, amenajarea pivniţei prin realizarea unei pardoseli de cărămidă, îndepărtarea tencuielilor vechi lăsând aparent cărămizile din care sunt realizate pereţii respectiv bolţile planşeului şi reparând rosturile dintre cărămizi, realizarea a două grupuri sanitare noi pentru vizitatori şi angajaţi, precum şi reparaţii la acoperiş.

Tot în anul 2007 s-a realizat proiectul tehnic pentru realizarea instalaţiei de încălzire centrală, cu centrală termică proprie (pentru aripa Wesselényi – aripa stângă a clădirii), schimbarea instalaţiei electrice interioare în întreaga clădire, precum şi reabilitarea unei părţi din instalaţia interioară de alimentare cu apă şi canal.

În acest an beneficiarul doreşte reactualizarea proiectului întocmit în 2004 pentru restaurarea clădirii, pentru aducerea la zi a valorii investiţiei.

Se vor păstra lucrările cuprinse în proiectul iniţial, care nu au fost executate în perioada 2004-2008, adăugând lucrările necuprinse, dar care sunt necesare pentru restaurarea integrală a clădirii.

Pentru a recăpăta frumuseţea ei originală şi calităţile arhitecturale artistice şi structurale ale spaţiilor, pentru a respecta caracterul de monument istoric al clădirii, lucrările de restaurare şi conservare se vor executa respectând următoarele principii:

- intervenţii minimale menţinând concepţia structurală originală;

- conservarea materialului original;

- folosirea materialelor compatibile cu cele originale;

- folosirea unor metode de intervenţie şi de execuţie tradiţionale, specifice perioadei în care a fost construită clădirea;

Astfel, respectând principiile de bază mai sus enumerate, se vor executa:

- reparaţii la tencuielile interioare şi exterioare la pereţi şi planşee;

- zugrăveli interioare şi exterioare;

- reparaţii la pardoseli, raşchetarea, lăcuirea, ceruirea parchetului, înlocuirea celor degradate;

- demontarea sobelor de teracotă şi remontarea celor originale în sălile reprezentative; reparaţii la tâmplăria de lemn a uşilor şi ferestrelor, la obloane, vopsirea acestora;

- înlocuirea uşilor deteriorate cu uşi noi, similare celor originale din clădire;

- reparaţii la zăvoare şi închizători, la celelalte piese metalice de la uşi şi ferestre şi la gratiile metalice, vopsirea acestora cu vopsea de ulei;

- desfacerea pardoselilor de mozaic pe coridorul deschis şi înlocuirea acestora cu plăci de piatră naturală;

- montarea unor boilere electrice pentru asigurarea apei calde la fiecare chiuvetă;

- desfacerea unor finisaje (faianţă)  în încăperile unde a fost grup sanitar dar vor primi funcţiuni noi;

- eliberarea ferestrelor obturate pentru asigurarea luminii şi ventilaţiei naturale;

- lucrări de reparaţii la lambriurile de lemn existente, completarea celor lipsă şi vopsirea acestora cu vopsea de ulei;

- repararea scărilor de lemn de la subsol şi etaj;

- restaurarea picturilor murale, în sala mare şi în celelalte săli, antree;

Valoarea totală cu TVA a investiţiei (conform studiului de fezabilitate) este de 1 009 540 lei din care C+M: 899 440 lei, echivalent cu 277 934 euro, din care C+M: 247 622,7 euro (1 euro =3,6323 lei, pentru data de 06 mai 2008 comunicat de BNR.).

Faţă de cele prezentate se propune aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investiţiei "Restaurare clădire - secţia de artă şi Galeria Ion Vlasiu"

VICEPREŞEDINTE                             DIRECTOR EXECUTIV

Alexandru P. Frătean		               Bochiş Nicoleta

Văzut: şef serviciu Investiţii ing. Kopacz Nicolae

Întocmit: ing. Márton Katalin

Ex: 2