MAROS MEGYEI TANÁCS

2015. július 16-i

93. számú HATÁROZAT

a közigazgatási székhely klímaberendezésére vonatkozó beruházás időszerűsített költségvetési főösszesítőjének  elfogadásáról

A Maros Megyei Tanács,

tekintve a Műszaki Igazgatóság 2015. 07. 09-i 13.443-as számú  indokolását a közigazgatási székhely klímaberendezésére vonatkozó beruházás időszerűsített költségvetési főösszesítőjének elfogadásához, valamint a szakbizottságok véleményezéseit,

megfelelve az állami beruházások műszaki-gazdasági dokumentációja kerettartalmát, valamint a beruházási létesítmények és beavatkozási munkálatok költségvetési főösszesítőjének szerkezetét és kidolgozási módszertanát elfogadó 2008. évi 28. sz. kormányhatározat előírásainak,

tekintve a szakbizottságok véleményezését,

az utólag módosított és kiegészített 2006. évi 273. számú helyi közpénzügyi törvény 44. cikkelyének előírásai szerint,

az újraközölt, utólag módosított és kiegészített 2001. évi 215. számú helyi közigazgatási törvény 97. cikkelyének (1)-es bekezdése alapján,

határozza:

1. cikkely. Jóváhagyja a közigazgatási székhely klímaberendezésére vonatkozó beruházás időszerűsített költségvetési főösszesítőjét, a jelen határozat szerves részét képező melléklet szerint.

2. cikkely. Jelen határozatot közlik a Maros Megyei Tanács keretében működő szakigazgatóságokkal, amelyek végrehajtásáért felelnek.

| Ciprian Dobre ELNÖK |  | Ellenjegyzi Paul Cosma JEGYZŐ |
| --- | --- | --- |

MAROS MEGYEI TANÁCS

MŰSZAKI IGAZGATÓSÁG

BERUHÁZÁSI ÉS KÖZBESZERZÉSI SZOLGÁLAT

Iktatószám: 13.443/2015. 07. 09.

Dosszié: VI D/1

INDOKOLÁS

a közigazgatási székhely klímaberendezésére vonatkozó beruházás időszerűsített költségvetési főösszesítőjének  elfogadásáról szóló határozattervezethez

A 2013. 03. 28-i 56. sz. Maros megyei tanácsi határozat elfogadta a közigazgatási székhely klímaberendezésére vonatkozó beruházás műszaki-gazdasági mutatóit, a becsült költségvetési főösszesítőbe foglalt támogatható költségkategóriák szerint, a beruházás végrehajtásához becsült költségek jóváhagyott értéke 2.231.510 lej volt, amelyből É+Sz: 631.742 lej.

Az állami beruházások műszaki-gazdasági dokumentációja kerettartalmát, valamint a beruházási létesítmények és beavatkozási munkálatok költségvetési főösszesítőjének szerkezetét és kidolgozási módszertanát elfogadó 2008. évi 28. sz. kormányhatározat 4. mellékletének A. pontja és 5. cikkelyének értelmében: „A tervezés – megvalósíthatósági tanulmány / beavatkozási munkálatok véleményezési dokumentációja fázisban összeállított költségvetési főösszesítő frissítéséről a megrendelő gondoskodik, valahányszor szükséges, de általában a következő esetekben: ........ d) a közbeszerzési szerződések megkötése után, ily módon megkapva a beruházási létesítmény / beavatkozási munkálatok finanszírozási értékét.....”, ezért szükség van a beruházás költségvetési főösszesítőjének frissítésére, amelyből kiderül a beruházás valós összértéke.

A projekt építési / szolgáltatási szerződéseinek odaítélése nyomán valamennyi szerződés esetében különbségek keletkeztek a becsült és a valóságban leszerződött értékek között, ezért a 2013. március 28-i 56. sz. Maros megyei tanácsi határozattal elfogadott költségvetési főösszesítő  frissítésre szorul.

A közigazgatási székhely klímaberendezésére vonatkozó beruházás jóváhagyott költségvetési főösszesítőjét azért kell frissíteni a 2008. évi 28. sz. kormányhatározat 5. cikk. d) pontja szerint, mert a szerződések becsült értékei és a valóságban leszerződött értékek között különbségek vannak a projekt összes építési / szolgáltatási szerződésénél.

A frissítés összefoglalója:

- Az építési / szolgáltatási szerződések odaítéléséből, a beruházáshoz szükséges kvóták és illetékek frissítéséből származó megtakarítások értéke 299.668 lej (HÉÁ-val). Ezt az összeget nem vették ki a frissített költségvetési főösszesítőből, hanem átkerült a Különféle és előre nem látott költségek – megtakarítások 5.3. sorba.

- A költségvetési főösszesítő költségtípusokra (tervezés, munkálatok, gépek és felszerelések stb.) leosztott értékei a leszerződött végső értékek szerint kerültek aktualizálásra.

- A frissítés nyomán nem változik a költségvetési főösszesítő összértéke, hanem csak bizonyos összegek soronkénti leosztása, az aktualizált összegek benne maradnak a főösszegben egészen a beruházás befejezéséig.

Következésképpen, szem előtt tartva az állami beruházások műszaki-gazdasági dokumentációja kerettartalmát, valamint a beruházási létesítmények és beavatkozási munkálatok költségvetési főösszesítőjének szerkezetét és kidolgozási módszertanát elfogadó 2008. évi 28. sz. kormányhatározat 5. cikk. d) pontjának és 6. cikkelyének rendelkezéseit,

megvitatásra és jóváhagyásra terjesztjük a közigazgatási székhely klímaberendezésére vonatkozó beruházás időszerűsített költségvetési főösszesítőjének  elfogadásáról szóló határozattervezetet.

Ovidiu Dancu	Ignat Ionel mk.

ALELNÖK	    ÜGYVEZETŐ IGAZGATÓ

Készítette: Adrian Pleşa

Leellenőrizte: Carmen Pătran mk., szolgálatvezető

Példányszám: 1, Mellékletek: Frissített költségvetési főösszesítő és Az eredeti - frissített költségvetési főösszesítő összehasonlító táblázata